# DOKUMEN RENCANA KERJA 30 HARI
IT SYSTEM SOLUTION – ERP SCALE OCEAN

Tanggal : 18 February 2026

Divisi : IT System Solution

Cakupan Modul : Sales & Marketing, Operation, Finance, Accounting, Asset Management, Delivery

## I. LATAR BELAKANG

Dokumen ini disusun sebagai rencana kerja 30 hari pertama dalam rangka memastikan optimalisasi implementasi dan peningkatan kinerja sistem ERP Scale Ocean pada seluruh modul utama. Rencana ini berfokus pada identifikasi gap kritikal, perbaikan proses, serta eksekusi inisiatif strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan revenue, efisiensi operasional, dan kontrol keuangan.

## II. RENCANA KERJA DAY 1–5: PENYUSUNAN & SUBMISSION 30–60 DAY OPERATIONAL PLAN

Aktivitas Utama :

- Melakukan assessment menyeluruh terhadap seluruh modul ERP.

- Mapping proses existing dan identifikasi pain point.

- Penyusunan KPI 30–60 hari.

- Penyusunan risk mapping dan prioritas quick win.

Output :

- Dokumen 30–60 Day Operational Plan.

- KPI terukur dan timeline implementasi.

- Approval dari atasan tanpa revisi mayor

## III. RENCANA KERJA DAY 6–15: IDENTIFIKASI & ANALISA 3 CRITICAL GAP

### GAP 1 – Sales to Billing Delay

Root Cause :

- Tidak adanya automation workflow Sales ke Finance.

- Approval dan invoicing masih manual.

Business Impact :

- Keterlambatan invoice 5–10 hari.

- Cashflow tertahan dan risiko human error.

Proposed Solution :

- Implementasi automation workflow dan auto-generate invoice.

- Dashboard monitoring revenue real-time.

Estimasi Timeline: 30 hari

Estimasi Dampak: Percepatan AR 20–30%

### GAP 2 – Delivery Visibility & SLA Monitoring

Root Cause :

- Tidak tersedia dashboard SLA real-time.

- Monitoring masih berbasis Excel manual.

Business Impact :

- SLA miss >10% dan komplain customer.

Proposed Solution :

- Implementasi Delivery Monitoring Dashboard.

- Integrasi status delivery ke ERP.

Estimasi Timeline: 3–4 minggu

Estimasi Dampak: Penurunan SLA miss hingga 50%

### GAP 3 – Asset Utilization Tidak Optimal

Root Cause :

- Tidak ada reporting utilisasi kendaraan real-time.

- Preventive maintenance belum sistematis.

Business Impact :

- Idle asset tinggi dan cost per trip meningkat.

Proposed Solution :

- Dashboard asset utilization.

- Integrasi JO dengan vehicle assignment.

Estimasi Timeline : 30 hari

Estimasi Dampak : Efisiensi biaya operasional 5–10%

## IV. RENCANA KERJA DAY 16–30: EKSEKUSI 1 END-TO-END INITIATIVE

Inisiatif Prioritas: Automation Sales to Billing (Revenue Acceleration Project)

Scope Pekerjaan :

- Finalisasi proses bisnis dan alignment lintas divisi.

- Development dan konfigurasi sistem.

- UAT dan training user.

- Go-live dan monitoring pasca implementasi.

Target KPI :

- Invoice auto-generate.

- Cycle time billing < 2 hari.

- 0 major bug saat go-live

## V. WEEKLY REVIEW DENGAN SUPERIOR

Setiap minggu dilakukan review progres meliputi:

- Status KPI dan timeline.

- Risk dan mitigation plan.

- Financial impact summary.

- Support dan keputusan strategis yang dibutuhkan.

## VI. TARGET HASIL 30 HARI

- 30–60 Day Plan approved.

- 3 critical gap teridentifikasi dan terdokumentasi lengkap.

- 1 inisiatif end-to-end berhasil diimplementasikan.

- Peningkatan percepatan revenue dan efisiensi operasional.

Disusun oleh,

IT System Solution

_________________________